Klasa: 022-05/06-01/630

Urbroj: 2168/01-01-02-06-3

Pula, 04. kolovoza 2006.

GRADSKOM VIJEĆU

GRADA PULE

Predmet: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje

objekata i uređaja komunalne infrastrukture

2006. godine

- dostavlja se

Gradsko poglavarstvo Grada Pule, na sjednici održanoj dana 04. kolovoza 2006. godine, razmatralo je nacrt Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2006. godine.

Temeljem članka 60. Statuta Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 11/01, 3/03, 6/03, 11/04 i 2/05), dostavljamo utvrđeni prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2006. godine, na nadležni postupak.

Za svoje predstavnike koji će u ime Gradskog poglavarstva Grada Pule sudjelovati u radu Gradskog vijeća po ovom prijedlogu akta, kao i izjašnjavati se o svim amandmanima na isti, Gradsko poglavarstvo ovlastilo je Borisa Miletića, predsjednika Gradskog poglavarstva Grada Pule i Vladimira Žmaka, pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i imovinu Grada Pule.

S poštovanjem,

Priloga: 1 	PREDSJEDNIK

Boris Miletić

Na temelju članka 60. Statuta Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 11/01, 3/03, 6/03, 11/04 i 2/05), Gradsko poglavarstvo Grada Pule, razmatrajući nacrt Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2006. godine, na sjednici održanoj dana 04. kolovoza 2006. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2006. godine, u predloženom tekstu.

2.   Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.

3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Miletić, predsjednik Gradskog poglavarstva Grada Pule i Vladimir Žmak, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i imovinu Grada Pule da u ime Gradskog poglavarstva sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4.   Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 022-05/06-01/630

Urbroj: 2168/01-01-02-06-2

Pula, 04. kolovoza 2006.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA PULE

PREDSJEDNIK

Boris Miletić

Na osnovu stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 36. Statuta Grada Pule ("Službene novine” Grada Pule br. 11/01, 3/03, 6/03, 11/04 i 2/05), Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana _______2006. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE

OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE 2006. godine

Točka 1.

Točka 2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2006. (“Službene novine” Grada Pule br. 2/06), (u daljnjem tekstu: Program) mijenja se i glasi:

1. PRIMARNI SUSTAV JAVNIH POVRŠINA JAVNE RASVJETE

I PRATEĆE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Od objekata i uređaja primarnog sustava javnih površina, javne rasvjete i prateće komunalne infrastrukture planira se dovršenje pripreme i izgradnje do kraja 2006. godine i to:

| Red. br. | GRAĐEVINA | Ukupna planirana vrijednost investicije sukladno Planu razvojnih Programa kn | Financijska sredstva koja se planiraju realizirati u 2006. godini |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MO Stari grad |  |  |
| 1.1. | Opločenje trga Forum | 8.306.650,00 | 8.306.650,00 |
| 1.2. | Priprema za izgradnju ogradnog zida uz FET i planiranu prometnicu | 13.000,00 | 13.000,00 |
|  | MO Štinjan |  |  |
| 1.3. | Radovi na pripremi opločenja trga u Štinjanu | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 1.4. | Priprema za građenje oborinske odvodnje u dijelu naselja Štinjan 600m` | 50.000,00 | 50.000,00 |
|  | MO Nova Veruda |  |  |
| 1.5. | Izgradnja sportsko rekreacijske zone Vidikovac-Vodotoranj jug | 3.780.292,00 | 100.000,00 |
|  | MO Veruda |  |  |
| 1.6. | Priprema za izgradnju Trga kralja Tomislava | 590.000,00 | 590.000,00 |
|  | MO Veli Vrh |  |  |
| 1.7. | Partizanski put-kolnik,nogostup, oborinska odvodnja i JR(cca 1.300 m) | 12.194.854,00 | 3.989.241,00 |
|  | MO Šijana |  |  |
| 1.8. | Izgradnja novog spoja Labinske ulice s ulicom Prekomorskih brigada (cca 146 m’), dio | 2.748.817,00 | 1.410.000,00 |
| 1.9. | Priprema i dio radova za izgradnju igrališta u naselju Šijana (cca 3000 m2) | 2.291.080,00 | 1.274.000,00 |
| 1.10. | Priprema za izgradnju prometnice od gradskog groblja Monte Giro do Industrijske ul. (cca 500m`) | 80.000,00 | 80.000,00 |
|  | MO Stoja |  |  |
| 1.11. | Priprema za izgradnju nogostupa i bus ugibališta u Ul. Stoja | 50.000,00 | 50.000,00 |
|  | MO Busoler |  |  |
| 1.12. | Priprema za radove na rekonstrukciji Šišanske ceste (cca 3500 m') | 439.672,00 | 320.000,00 |
|  | MO Vidikovac |  |  |
| 1.13. | Priprema za uređenje površine kod marketa “Puljanka” | 45.000,00 | 45.000,00 |
|  | MO Gregovica |  |  |
| 1.14. | Priprema za izgradnju produžetka Kranjčevićeve ul. do Marsovog polja | 150.000,00 | 150.000,00 |
|  | MO Kaštanjer |  |  |
| 1.15. | Priprema za izgradnju i dio radova na uređenju trga na Kaštanjeru | 645.000,00 | 129.150,00 |
|  | UKUPNO KN: | 32.284.365,00 | 17.407.041,00 |

Financijska sredstva u iznosu od 17.407.041,00 kn potrebna za izgradnju objekata iz ove točke Programa planiraju se osigurati iz Proračuna Grada Pule za 2006. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa, spomeničke rente i boravišne pristojbe za točku 1.1.

Točka 2.

Točka 6. briše se.

Točka 3.

Dosadašnja točka 7. Programa postaje točka 6., te se mijenja i glasi:

5. SEKUNDARNI SUSTAV OPSKRBE PITKOM VODOM

Sekundarni sustav za opskrbu pitkom vodom čini vodovodna mreža unutar naselja grada Pule.

Tablica sekundarnog sustava za opskrbu pitkom vodom koji se planira graditi u 2006. godini.

| Redni broj | Investicijski objekat | Ukupna vrijednost radova u kn | Financijska sredstva koja će se realizirati u 2006. god. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Izgradnja ogranka vodovodne mreže u Puli u Grubišinoj ulici u dužini od 100 m DN 80 | 145.492,00 | 145.492,00 |
| 5.2. | Izgradnja ogranka vodovodne mreže u Puli u Milanovićevoj ulici u dužini od 100 m DN 100 | 393.070,00 | 393.070,00 |
| 5.3. | Izgradnja vodovodne mreže DN 80 u Lošinjskoj ulici cca 385 m | 479.826,00 | 479.826,00 |
| 5.4. | Izgradnja dijela vodovodne mreže u Dukićevoj ulici cca 330 m NL.DN 125, 230m NL.DN 100 m. | 381.612,00 | 381.612,00 |
|  | Ukupno: | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |

Financijska sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja sekundarnog sustava za opskrbu pitkom vodom iz ove točke Programa planiraju se osigurati iz slijedećih izvora i to:

- Grad Pula (iz Proračuna)	      		1.400.000,00 kuna.

## Točka 4.

Dosadašnja točka 8. Programa postaje točka 7., te se mijenja i glasi:

6. GRADSKA GROBLJA

Planirani radovi, instalacije, objekti i uređaji komunalne infrastrukture groblja “Monte Giro”, Mornaričkog groblja i groblja u Štinjanu čija se priprema za uređenje i uređenje planira financirati iz Proračuna za 2006. godinu i iz drugih izvora utvrđenih posebnim Zakonom.

Tablice planiranih radova na grobljima u 2006. godini:

| Redni broj | Građevina | Ukupna vrijednost radova u kn |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | Investiciono održavanje objekata na grobljima | 427.000,00 |
|  | UKUPNO: | 427.000,00 |

Financijska sredstva potrebna za radove iz ove točke Programa planiraju se osigurati iz slijedećih izvora i to:

- Monte Giro d.o.o. iz drugih izvora utvrđenih posebnim Zakonom   427.000,00 kuna.

| Redni broj | Građevina | Ukupna vrijednost radova u kn | Financijska sredstva koja će se realizirati u 2006. god. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | Rekonstrukcija groblja u Štinjanu | 1.364.300,00 | 1.000.000,00 |
|  | UKUPNO: | 1.364.300,00 | 1.000.000,00 |

Financijska sredstva u 2006. godini potrebna za rekonstrukciju groblja u Štinjanu planiraju se osigurati iz slijedećih izvora:

- Monte Giro d.o.o.           			700.000,00 kuna

- Grad Pula (iz Proračuna)         		300.000,00 kuna.

# Točka 5.

Dosadašnja točka 9. Programa postaje točka 8., te se mijenja i glasi:

7. OBJEKTI I UREĐAJI ZA PRIJEVOZ PUTNIKA

Tablica planirane nabave opreme kao osnove razvoja trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. u 2006. godini.

| Red. br. | Građevina | Ukupna vrijednost u kn | Financijska sredstva koja će se realizirati u 2006. god. |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Kupovina novih autobusa | 55.480.900,00 | 158.500,00 |
|  | UKUPNO | 55.480.900,00 | 158.500,00 |

Financijska sredstva potrebna za nabavu opreme za prijevoz putnika iz ove točke Programa planiraju se iz kreditnih sredstava koja će osigurati Pulapromet d.o.o. i iz drugih izvora.

# Točka 6.

Dosadašnja točka 10. Programa postaje točka 9., te se mijenja i glasi:

8. OBJEKTI I UREĐAJI ZA TRŽNICE

Tablica planiranih financijskih sredstva potrebna za otplatu kredita za daljnji razvoj i poslovanje trgovačkog društva Tržnica d.o.o. u 2006. godini:

| Redni broj | Građevina | Vrijednost u kn |
| --- | --- | --- |
| 8.1. | Otplata kredita za rekonstrukciju zgrade gradske tržnice | 1.185.070,00 |
| 8.2. | Otplata kredita za plaćanje PDV-a za radove na rekonstrukciji zgrade | 360.000,00 |
|  | UKUPNO | 1.545.070,00 |

Financijska sredstva potrebna za otplatu kredita iz ove točke Programa planiraju se osigurati iz slijedećih izvora:

- Tržnica d.o.o. iz redovnog poslovanja      		1.545.070,00 kn.

Točka 7.

Iza točke 9. dodaje se točka 10. koja glasi:

9. REKAPITULACIJA

Ukupna financijska sredstva koja se planiraju realizirati u 2006. godini za objekte i uređaje komunalne infrastrukture primarnog i sekundarnog sustava javnih površina, primarnog i sekundarnog sustava odvodnje otpadnih voda, sekundarnog sustava opskrbe pitkom vodom, objekata na gradskom groblju, objekata i uređaja za prijevoz putnika i objekata i uređaja za tržnice iznose: 30.727.204,00 kn, a kako slijedi:

| OBJEKTI I UREĐAJI PLANIRANI PROGRAMOM GRADNJE ZA 2006. GODINU | UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA kn | FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE PLANIRAJU REALIZIRATI U 2006. GODINI kn |
| --- | --- | --- |
| PRIMARNI SUSTAV JAVNIH POVRŠINA | 32.284.365,00 | 17.407.041,00 |
| SEKUNDARNI SUSTAV JAVNIH POVRŠINA | 20.512.770,00 | 6.689.593,00 |
| OSTALI PRIMARNI SUSTAV ODVODNJE | 4.485.331,00 | 1.450.534,00 |
| SEKUNDARNI SUSTAV ODVODNJE | 831.140,00 | 649.466,00 |
| SEKUNDARNI SUSTAV OPSKRBE PITKOM VODOM | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| GRADSKA GROBLJA | 1.791.300,00 | 1.427.000,00 |
| PRIJEVOZ PUTNIKA | 55.480.900,00 | 158.500,00 |
| OBJEKTI I UREĐAJI ZA TRŽNICE | 1.545.070,00 | 1.545.070,00 |
| SVEUKUPNO: | 118.330.876,00 | 30.727.204,00 |

Točka 8.

Dosadašnje točke 11. i 12. Programa ostaju iste.

Točka 9.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama" Grada Pule, a primjenjuje se danom primjene Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2006. godinu.

Klasa: 021-05/06-01/

Urbroj: 2168/01-01-03-06-

Pula, __________2006.

### GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

### PREDSJEDNIK

Denis Martinčić

O b r a z l o ž e n j e

- PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE PROGRAMA GRADNJE

Temelj za donošenje ovog Programa je čl. 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu kojim je propisano da jedinica lokalne samouprave, u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, za jednogodišnje kalendarsko razdoblje.

- TEMELJNA PITANJA KOJA TREBA UREDITI PROGRAMOM

Programom gradnje potrebno je utvrditi opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavu opreme, kao i iskazati financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

- DOSADAŠNJA REGULATIVA

Sukladno do sada važećoj zakonskoj regulativi, gradnja objekta i uređaja komunalne infrastrukture bila je utvrđena Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru, koji je donesen na osnovu čl.11. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 30/94, br. 68/98 br.61/00 i br.32/02) i Zakonom o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 36/95, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01).

- SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Sredstva potrebna za provođenje ovog Programa osigurati će se za pojedine objekte i uređaje u proračunu Grada Pule sukladno dinamici izgradnje utvrđenoj ovim Programom i iz drugih izvora.

- POSLJEDICE KOJE ĆE NASTATI DONOŠENJEM OVOG PROGRAMA, A VEZANE ZA MATERIJALNI POLOŽAJ GRAĐANA

Donošenjem ovoga Programa neće nastati financijske posljedice za materijalni položaj građana.

- OBRAZLOŽENJE SADRŽAJA PROGRAMA

Priprema i izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaćeni ovim Programom gradnje planiraju se graditi prema zahtjevima Mjesnih odbora, komunalnih poduzeća te prema obvezama iz Rješenja o komunalnom doprinosu i Ugovora o financiranju gradnje komunalne infrastrukture, a objekti i uređaji primarnog sustava javnih površina prema planu uređenja javnih površina i razvoja cestovne mreže Grada Pule (sukladno prostornim planovima, a u svrhu poboljšanja prometne protočnosti i sigurnosti na postojećim frekventnim prometnicama) te Planovima Hrvatske uprave za ceste i Županijske uprave za ceste u svrhu zajedničke izgradnje (gradnje i rekonstrukcije) državnih, županijskih i lokalnih cesta (ceste razvrstane prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste).

Uz točku 1.

Točkom 1. općenito je opisano što se podrazumijeva pod primarnim sustavom javnih površina, te su prikazani objekti i uređaji primarnog sustava javnih površina sa ukupnim planiranim iznosima potrebnim za njihovu izgradnju te izvori financiranja.

Uz točku 2.

Točkom 2. briše se točka 6. Programa na prijedlog trgovačkog društva «Vodovod Pula» d.o.o. Pula, broj 1563-2/06-100/ŽM od 13.07.2006. godine.

Uz točku 3.

Točkom 3. opisano je što se podrazumijeva pod sekundarnim sustavom opskrbe pitkom vodom. U tabelama su iskazani objekti sekundarnog sustava opskrbe pitkom vodom, čija se izgradnja planira u 2006. godini, ukupna vrijednost navedenih radova, te izvori financiranja. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom dostavljen je od trgovačkog društva “Vodovod” d.o.o. Pula.

Uz točku 4.

Točkom 4. prikazani su planirani radovi groblja «Monte Giro» i groblja u Štinjanu, planirani iznosi te način i izvori financiranja.

Uz točku 5.

Točkom 5. prikazani su radova na nabavci opreme kao osnove razvoja trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula u 2006. godini, planirani iznos, te način financiranja.

Uz točku 6.

Točkom 6. prikazani su planirana financijska sredstva potrebna za otplatu kredita i izradu projektne dokumentacije za daljnji razvoj i poslovanje trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Pula u 2006. godini, planirani iznos, te način financiranja.

Uz točku 7.

Točkom 7. utvrđena je rekapitulacija Programa.

Uz točku 8.

Dosadašnje točke 11. i 12. Programa ostaju iste.

Uz točku 9.

Točkom 9. utvrđen je datum stupanja na snagu u Službenim novinama, te dan primjene istog.

U nastavku slijedi usporedni tabelarni prikaz važećeg Programa za 2006. godinu i Prijedloga Izmjena i dopuna Programa

| OBJEKTI I UREĐAJI PLANIRANI PROGRAMOM GRADNJE ZA 2006. GODINU | VAŽEĆI PROGRAM ZA 2006. GODINU kn | PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA U 2006. GODINI kn |
| --- | --- | --- |
| PRIMARNI SUSTAV JAVNIH POVRŠINA | 17.307.041,00 | 17.407.041,00 |
| SEKUNDARNI SUSTAV JAVNIH POVRŠINA | 6.689.593,00 | 6.689.593,00 |
| OSTALI PRIMARNI SUSTAV ODVODNJE | 1.450.534,00 | 1.450.534,00 |
| SEKUNDARNI SUSTAV ODVODNJE | 649.466,00 | 649.466,00 |
| PRIMARNI SUSTAV OPSKRBE PITKOM VODOM | 9.150.000,00 | 0,00 |
| SEKUNDARNI SUSTAV OPSKRBE PITKOM VODOM | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| GRADSKA GROBLJA | 1.791.300,00 | 1.427.000,00 |
| PRIJEVOZ PUTNIKA | 35.000.000,00 | 158.500,00 |
| OBJEKTI I UREĐAJI ZA TRŽNICE | 1.545.070,00 | 1.545.070,00 |
| SVEUKUPNO: | 74.983.004,00 | 30.727.204,00 |

PROČELNIK

Vladimir Žmak, dipl.oec., v.r.