REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PULA Gradsko poglavarstvo

Klasa: 022-05/06-01/88

Urbroj: 2168/01-01-02-06-3

Pula, 23. veljače 2006.

GRADSKOM VIJEĆU

GRADA PULE

Predmet: Prijedlog Programa gradnje objekata

i uređaja komunalne infrastrukture

2006. godine

- dostavlja se

Gradsko poglavarstvo Grada Pule, na sjednici održanoj dana 23. veljače 2006. godine, razmatralo je nacrt Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2006. godine.

Temeljem članka 60. Statuta Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 11/01, 3/03, 6/03, 11/04 i 2/05), dostavljamo utvrđeni prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2006. godine, na nadležni postupak.

Za svoje predstavnike koji će u ime Gradskog poglavarstva Grada Pule sudjelovati u radu Gradskog vijeća po ovom prijedlogu akta, kao i izjašnjavati se o svim amandmanima na isti, Gradsko poglavarstvo ovlastilo je Borisa Miletića, člana Gradskog poglavarstva Grada Pule i Vladimira Žmaka, pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i imovinu Grada Pule.

S poštovanjem,

Priloga: 1 	PREDSJEDNIK

Valter Drandić

Na osnovu stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 36. Statuta Grada Pule ("Službene novine” Grada Pule br. 11/01, 3/03, 6/03, 11/04 i 2/05), Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana -------------2006. godine, donosi

PROGRAM  GRADNJE

OBJEKATA I UREĐAJA  KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE  2006. godine

Točka 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2006. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se opisi poslova sa procjenom troškova, izvor financiranja i iskaz financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja te nabavu opreme u 2006. godini, a sukladno Planu razvojnih Programa.

Programom gradnje se utvrđuju instalacije, objekti i uređaji primarnog i sekundarnog sustava komunalne infrastrukture čija se priprema za izgradnju i izgradnja planira u razdoblju iz st.1.  ove točke.

JAVNE POVRŠINE, JAVNA RASVJETA I PRATEĆA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Točka 2.

1. PRIMARNI SUSTAV JAVNIH POVRŠINA JAVNE RASVJETE I PRATEĆE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Od objekata i uređaja primarnog sustava javnih površina, javne rasvjete i prateće komunalne infrastrukture planira se dovršenje pripreme i izgradnje do kraja 2006. godine i to:

| Red. br. | GRAĐEVINA | Ukupna planirana vrijednost investicije sukladno Planu razvojnih Programa kn | Financijska sredstva koja se planiraju realizirati u 2006. godini |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MO Stari grad |  |  |
| 1.1. | Opločenje trga Forum | 7.490.800,00 | 7.490.800,00 |
| 1.2. | Priprema za izgradnju ogradnog zida uz FET i planiranu prometnicu | 13.000,00 | 13.000,00 |
|  | MO Štinjan |  |  |
| 1.3. | Radovi na pripremi opločenja trga u Štinjanu | 918.057,00 | 900.000,00 |
| 1.4. | Priprema za građenje oborinske odvodnje u dijelu naselja Štinjan 600m` | 50.000,00 | 50.000,00 |
|  | MO Nova Veruda |  |  |
| 1.5. | Izgradnja sportsko rekreacijske zone Vidikovac – Vodotoranj jug | 3.780.292,00 | 100.000,00 |
|  | MO Veruda |  |  |
| 1.6. | Priprema za izgradnju Trga kralja Tomislava | 590.000,00 | 590.000,00 |
|  | MO Veli Vrh |  |  |
| 1.7. | Partizanski put – kolnik, nogostup, oborinska odvodnja i JR (cca 1.300 m) | 12.194.854,00 | 3.989.241,00 |
|  | MO Šijana |  |  |
| 1.8. | Izgradnja novog spoja Labinske ulice s ulicom Prekomorskih brigada (cca 100 m’), dio | 1.948.817,00 | 610.000,00 |
| 1.9. | Izgradnja igrališta u naselju Šijana (cca 3000 m2) | 2.291.080,00 | 2.274.000,00 |
| 1.10. | Priprema za izgradnju prometnice od gradskog groblja Monte Giro do Industrijske ul. (cca 500m`) | 80.000,00 | 80.000,00 |
|  | MO Stoja |  |  |
| 1.11. | Priprema za izgradnju nogostupa i bus ugibališta u Ul. Stoja | 50.000,00 | 50.000,00 |
|  | MO Busoler |  |  |
| 1.12. | Priprema za radove na rekonstrukciji Šišanske ceste (cca 3500 m') | 439.672,00 | 320.000,00 |
|  | MO Vidikovac |  |  |
| 1.13. | Priprema za uređenje površine kod marketa “Puljanka” | 45.000,00 | 45.000,00 |
|  | MO Gregovica |  |  |
| 1.14. | Priprema za izgradnju produžetka Kranjčevićeve ul. do Marsovog polja | 150.000,00 | 150.000,00 |
|  | MO Kaštanjer |  |  |
| 1.15. | Izgradnja “Kaštanjerskog trga” | 645.000,00 | 645.000,00 |
|  | UKUPNO KN: | 30.686.572,00 | 17.307.041,00 |

Financijska sredstva  u iznosu od 17.307.041,00 kn potrebna za izgradnju objekata iz ove točke Programa planiraju se osigurati iz Proračuna Grada Pule za 2006. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa i spomeničke rente za točku 1.1.

Točka 3.

2. SEKUNDARNI SUSTAV JAVNIH POVRŠINA, JAVNE RASVJETE I OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Pod javnim površinama, javnom rasvjetom i ostalom komunalnom infrastrukturom sekundarnog sustava razumijeva se izgradnja svih ostalih javno prometnih površina, javnih zelenih površina, pješačkih zona i trgova, pješačkih , biciklističkih i drugih staza, oborinske odvodnje, javne rasvjete, vodovodne i fekalne kanalizacije osim primarnog sustava komunalne infrastrukture iz točke 2. Programa.

| Red. br. | GRAĐEVINA | Ukupna planirana vrijednost investicije sukladno Planu razvojnih Programa kn | Financijska sredstva koja se planiraju realizirati u 2006 godini |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MO. Nova Veruda |  |  |
| 2.1. | Izvođenja radova dijela Facchinettijeve, ASF,JR, OB | 570.658,00 | 12.201,00 |
| 2.2. | Uređenje pristupa “Bevandić” ASF i JR (cca 80 m’), dio | 383.084,00 | 37.800,00 |
|  | MO Monvidal |  |  |
| 2.3. | Izgradnja dijela ulice Monvidal, Petra Studenca, (cca 210 m') - ASF, JR, VODA, FK , PLIN | 2.464.422,00 | 56.330,00 |
| 2.4. | Izgradnja odvojka Ulice Sv. Germana - ASF,JR,VODA, energetika (cca 150 m`) | 561.482,00 | 143.000,00 |
| 2.5. | Priprema za izgradnju sjevernog odvojka Ul. Mirna ( 200 m`) | 80.000,00 | 80.000,00 |
|  | MO Kaštanjer |  |  |
| 2.6. | Rekonstrukcija Sisačke ulice (cca 175 m`) | 955.022,00 | 135.050,00 |
|  | MO Sv. Polikarp- Sisplac |  |  |
| 2.7. | Uređenje istočnog odvojka ulice Valsaline – ASF, OB, JR, FK, VODA I PLIN (cca 180 m’) | 2.366.566,00 | 740.150,00 |
| 2.8. | Izgradnja JR u Brijunskoj, Osječkoj, Uskočkoj i Kupelweiserovoj ulici | 397.189,00 | 100.000,00 |
| 2.9. | Izgradnja JR u Ul. Ruže Petrović | 108.295,00 | 30.000,00 |
| 2.10. | Izgradnja TK i JR u Gupčevoj, Ul.Grada Graza i Negrijevoj ul. (300 m`) | 356.053,00 | 123.501,00 |
|  | MO Veli Vrh |  |  |
| 2.11. | Galižanski odvojak – ASF, JR, PLIN I VODA, FK OB i priključci (cca 500 m’) | 5.846.532,00 | 2.267.940,00 |
| 2.12. | Izgradnja JR Bunarske ulice (100 m’) | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 2.13. | Priprema za izgradnju zapadnog odvojka Partizanskog puta | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2.14. | Priprema i dio radova za izgradnju južnog odvojka Sponzine ulice (80m’) | 352.880,00 | 178.252,00 |
|  | MO Štinjan |  |  |
| 2.15. | Izgradnja južnog odvojka ulice Puntižela ASF, JR, OB, PLIN | 528.332,00 | 210.000,00 |
| 2.16. | Priprema za izgradnju dijela Ul. Baližerka (350m`), ASF, JR i OB | 75.000,00 | 75.000,00 |
|  | MO Stoja |  |  |
| 2.17. | Uređenje JR i pločnika na Stoji – Valkane (885 m`) | 1.189.306,00 | 476.575.00 |
| 2.18. | Izgradnja JR pristupne prom. uz OŠ Stoja (220m) | 96.405,00 | 30.000,00 |
|  | MO Busoler |  |  |
| 2.19. | Izgradnja ist. dijela naselja Busoler, ASF, FK, OB (cca 530 m') | 1.452.366,00 | 1.200.000,00 |
|  | MO Valdebek |  |  |
| 2.20. | Izgradnja Ulice Lovrežica – ASF, (cca 240 m') | 1.092.938,00 | 97.617,00 |
| 2.21. | Izgradnja produžetka oborinske odvodnje ulice Lovrežica (cca 50 m') | 243.725,00 | 138.800,00 |
| 2.22. | Priprema za izgradnju zapadnog odvojka ulice Koleži, ASF i JR (cca 70 m') | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2.23. | Priprema za izgradnju istočnog odvojka ulice J. Crnobori (cca 180m') | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2.24. | Pristupna prometnica za Putinjinu 2 (25 m) | 40.060,00 | 36.400,00 |
| 2.25. | Priprema za izgradnju JR u Ul. Škokovica od dijela Ul.Monte Magno do Ul. J. Crnobori (cca 610 m`) | 47.200,00 | 47.200,00 |
|  | MO Gregovica |  |  |
| 2.26. | Priprema za izgradnju dijela Argonautske ulice, Ulice Istarskog razvoda, Črnjine ulice, ASF, JR, VODA, OB (cca 890 m') | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2.27. | Izgradnja pristupne prometnice u Medulinskoj ulici (cca 25 m`) | 208.300,00 | 45.200,00 |
| 2.28. | Izgradnja JR i TK u Valvazorovoj, Preradovićevoj i Kosovoj ulici (855 m`) | 532.803,00 | 20.268,00 |
|  | MO Veruda |  |  |
| 2.29. | Izgradnja javne rasvjete u Tomassinijevoj ulici | 35.461,00 | 7.709,00 |
|  | MO Monte Zaro |  |  |
| 2.30. | Priprema za rekonstrukciju križanja Rovinjske i Tartinijeve ulice | 173.692,00 | 45.600,00 |
|  | UKUPNO KN: | 20.512.770,00 | 6.689.593,00 |

Financijska sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja sekundarnog sustava komunalne infrastrukture iz ove točke Programa u iznosu od 6.689.593,00 kn planiraju se osigurati u Proračunu Grada Pule iz namjenskih sredstava komunalnog doprinosa i naknada za priključenje.

Točka 4.

3. PRIMARNI SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA - PODMORSKI ISPUST, SUSTAV PROČIŠĆAVANJA, CRPNE STANICE I GLAVNI KOLEKTORI

Projekt izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Pule – MEIP obuhvaća izgradnju primarnog sustava  u periodu od 1998.-2012. a što čine uređaj za pročišćavanje s podmorskim ispustom, crpne stanice i kišni preljevi te glavni kolektori u gradu Puli u čijem financiranju sudjeluju Hrvatska banka za obnovu i razvoj (kredit Evropske banke za obnovu i razvoj), Republika Hrvatska (Proračun), Hrvatske vode, Grad Pula (Proračun) i Pula Herculane d.o.o. Pula.

Tablica primarnog sustava odvodnje otpadnih voda koji se planira graditi u 2006. godini, a odnosi se na objekte i uređaje MEIP-a;

|  | GRAĐEVINA | vrijednost kn | Planirana vrijednost u 2006 god. |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Crpna stanica Pošta/Uljanik - građevinski radovi - elektrostrojarska oprema i instalacije | 10.242.000,00 5.435.000,00 | 5.360.000,00 1.775.000,00 |
| II | Kolektor Pragrande dionica Pošta-Riva-Uljanik - nabava armirano betonskih elemenata cjevovoda - građevinski radovi | 3.170.000,00 9.150.000,00 | 3.170.000,00 6.710,000,00 |
| III | Kolektor Riva, Faza I, II i III i Trg Republike - nabava cjevovodnog materijala | 2.810.000,00 | 1.830.000,00 |
| IV | Kolektor Riva, Faza I i tlačni vod crpne stanice Riviera - građevinski radovi | 2.196.000,00 | 2.196.000,00 |
| V | Kolektor Pragrande dionica Trg Republike - Faza I Marulićeva ul. I PGOV br. 8 i 9 - Faza II - građevinski radovi | 3.294.000,00 3.782.000,00 | 3.294.000,00 1.708.000,00 |
| VI | Crpna stanica Stoja - T - Luka - građevinski radovi - elektro-strojarska oprema i instalacije | 7.930.000,00 3.782.000,00 | 3.660.000,00 1.342.000,00 |
| VII | Tlačni i gravitacijski kolektor CS Veli Vrh CS Riviera - nabava cjevovodnog materijala - građevinski radovi | 1.159.000,00 3.538.000,00 | 488.000,00 1.342.000,00 |
| VIII | Crpna stanica Riviera - građevinski radovi - elektro-strojarska oprema i instalacije | 7.076.000,00 3.416.000,00 | 1.464.000,00 976.000,00 |
| IX | Gravitacijski kolektor Sv.Polikarpa -građevinski radovi -nabava cjevovodnog materijala -oprema | 6.710.000,00 1.342.000,00 850.000,00 | 6.710.000,00 1.342.000,00 850.000,00 |
|  | Ukupno: | 75.882.000,00 | 44.217.000,00 |

Financijska sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja primarnog sustava odvodnje otpadnih voda iz ove točke Programa planiraju se financirati iz slijedećih izvora i to:

- Pula Herculanea d.o.o. Pula

- Hrvatske vode

- financijske institucije.

Tablica ostalog primarnog sustava odvodnje koji se planira graditi u 2006. godini:

| Red.br. | Građevina | Ukupna vrijednost u kn | Financijska sredstva koja se planiraju realizirati u 2006 godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Izgradnja glavnog kolektora naselja Šurida - Štinjan kanal K-1 od RO 53 do RO 13, L=1.290,50 m, PVC DN 300 | 1.548.600,00 | 610.063,00 |
| 3.2. | Nastavak izgradnje glavnog kolektora Pragrande sa spojem naselja Busoler-istočni dio, K-1A od RO21 do RO17 (K-1) L=420 m, PVC DN 250 | 315.000,00 | 4.078,00 |
| 3.3. | Izgradnja CS Štinjan sa tlačnim vodom NL DN 150 L=400 i dovodnim kanalom K-9 L=275,40 m PVC DN 250 | 900.000,00 | 69.121,00 |
| 3.4. | Nastavak izgradnje glavnog kolektora Veli Vrh - zapad K-1 od RO 56 do RO 49 L=186 m PVC DN 300 | 204.600,00 | 17.312,00 |
| 3.5. | Završetak glavnog kolektora Dolinka K-1, L=105 m PVC DN 315 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 3.6. | Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Veli Vrh-zapad, K-8, L=300 m, PVC DN 250 | 360.000,00 | 58.302,00 |
| 3.7. | Izgradnja kolektora Busoler | 700.000,00 | 234.527,00 |
| 3.8. | Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Štinjan sjeverni dio, dio kanala F-2, L=90 m PVC DN 250 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 3.9. | Dobava i ugradnja telemetrije za CS Puntižela i CS Bolnica | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 3.10. | Izrada projektne dokumentacije fekalne kanalizacije | 164.131,00 | 164.131,00 |
|  | UKUPNO: | 4.485.331,00 | 1.450.534,00 |

Financijska sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja primarnog  sustava odvodnje ove točke Programa u iznosu od 1.450.534,00 kn planiraju se osigurati iz  Proračuna Grada Pule za 2006.

Točka 5.

4. SEKUNDARNI SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA - PODMORSKI ISPUST, SUSTAV PROČIŠĆAVANJA, CRPNE STANICE I GLAVNI KOLEKTORI

Tablica sekundarnog sustava odvodnje otpadnih voda koji se planira graditi u  2006. godini.

| Red.br. | Građevina | Ukupna vrijednost radova u kn | Financijska sredstva koja se planiraju realizirati u 2006 godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Valdebek K-11 i K-11/4 L=526 m PVC DN 200 i 250 | 534.800,00 | 496.357,00 |
| 4.2. | Izgradnja fekalne kanalizacije starogradske jezgre u Štinjanu (Placa) K-9/9, K9/11 i dio K-9 od RO 481 do RO 473 L=269,40 m PVC 200 | 296.340,00 | 153.109,00 |
|  | UKUPNO: | 831.140,00 | 649.466,00 |

Financijska sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja sekundarnog  sustava odvodnje otpadnih voda ove točke Programa  u iznosu od 649.466,00 kn planiraju se osigurati iz  Proračuna Grada Pule za 2006.

Točka 6.

5. PRIMARNI SUSTAV ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Tablica primarnog sustava opskrbe pitkom vodom koji se planira graditi u 2006.  godini.

| Red. br. | Investicijski objekat | Ukupna vrijednost radova u kn |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Izgradnja uređaja za pročišćavanje tehnoloških voda u pogonu Rakonek | 2.440.000,00 |
| 5.2. | Izgradnja rezervoara Prnjani za potrebe Grada Pule 3000 m3 | 6.710.000,00 |
|  | Ukupno primarni sustav: | 9.150.000,00 |

Financijska sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja sustava za opskrbu pitkom vodom iz ove točke Programa planiraju se osigurati iz slijedećih izvora:

- VODOVOD PULA d.o.o	- AM		                4.880.000,00 kuna,

-  Hrvatske vode 					     4.270.000,00 kuna.

Točka 7.

6. SEKUNDARNI SUSTAV OPSKRBE PITKOM VODOM

Sekundarni sustav za opskrbu pitkom vodom čini vodovodna mreža unutar naselja grada Pule.

Tablica sekundarnog sustava za opskrbu pitkom vodom koji se planira graditi u 2006. godini.

| Redni broj | Investicijski objekat | Ukupna vrijednost radova u kn | Financijska sredstva koja će se realizirati u 2006. god. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Izrada projektne dokumentacije, izgradnja i vršenje usluge nadzora za ogranak vodovodne mreže u Puli u Grubišinoj ulici u dužini od 100 m DN 80 | 145.492,00 | 145.492,00 |
| 6.2. | Izrada projektne dokumentacije, izgradnja i vršenje usluge nadzora za ogranak vodovodne mreže u Puli u Milanovićevoj ulici u dužini od100 m DN 100 | 393.070,00 | 393.070,00 |
| 6.3. | Izrada projektne dokumentacije, izgradnja i vršenje usluge nadzora za vodovodnu mrežu u Lošinjskoj ulici cca 385 m | 479.826,00 | 479.826,00 |
| 6.4. | Izrada projektne dokumentacije, dio radova na izgradnji i vršenja usluge nadzora za vodovodnu mrežu u Dukićevoj ulici cca 730 m | 909.481,00 | 381.612,00 |
|  | Ukupno: | 1.927.869,00 | 1.400.000,00 |

Financijska sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja sekundarnog sustava za opskrbu pitkom vodom iz ove točke Programa planiraju se osigurati iz slijedećih izvora i to:

- Grad Pula (iz Proračuna)	                                	1.400.000,00 kuna.

Točka 8.

7. GRADSKA GROBLJA

Planirani radovi, instalacije, objekti i uređaji  komunalne infrastrukture groblja “Monte Giro”, Mornaričkog groblja i groblja u Štinjanu čija se priprema za uređenje i uređenje planira financirati Proračuna za 2006. godinu i iz drugih izvora utvrđenih posebnim Zakonom.

Tablice planiranih radova na grobljima u 2006. godini:

| Redni broj | Građevina | Ukupna vrijednost radova u kn |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Investiciono održavanje objekata na grobljima | 427.000,00 |
|  | UKUPNO: | 427.000,00 |

Financijska sredstva potrebna za radove iz ove točke Programa  planiraju se osigurati iz slijedećih izvora i to:

- Monte Giro d.o.o. iz drugih izvora utvrđenih posebnim Zakonom     427.000,00 kuna.

| Redni broj | Građevina | Ukupna vrijednost radova u kn | Učešće Grada Pule |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2. | Rekonstrukcija groblja u Štinjanu | 1.364.300,00 | 664.300,00 |
|  | UKUPNO: | 1.364.300,00 | 664.300,00 |

Financijska sredstva potrebna za rekonstrukciju groblja u Štinjanu planiraju se osigurati iz slijedećih izvora:

- Monte Giro d.o.o.                                                                  700.000,00 kuna

- Grad Pula (iz Proračuna)                                                      664.300,00 kuna.

Točka 9.

8. OBJEKTI I UREĐAJI ZA PRIJEVOZ PUTNIKA

Tablica planirane nabave opreme kao osnove razvoja trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. u 2006. godini.

| Red. br. | Građevina | Ukupna vrijednost u kn |
| --- | --- | --- |
| 8.1. | Kupovina novih autobusa | 35.000.000,00 |
|  | UKUPNO | 35.000.000,00 |

Financijska sredstva potrebna za nabavu opreme za prijevoz putnika iz ove točke Programa planiraju se iz kreditnih sredstava koja će osigurati Pulapromet d.o.o. i  iz drugih izvora.

Točka 10.

9. OBJEKTI I UREĐAJI ZA TRŽNICE

Tablica planiranih financijskih sredstva potrebna za otplatu kredita za daljnji  razvoj i poslovanje trgovačkog društva Tržnica d.o.o. u 2006. godini:

| Redni broj | Građevina | Vrijednost u kn |
| --- | --- | --- |
| 9.1. | Otplata kredita za rekonstrukciju zgrade gradske tržnice | 1.185.070,00 |
| 9.2. | Otplata kredita za plaćanje PDV-a za radove na rekonstrukciji zgrade | 360.000,00 |
|  | UKUPNO | 1.545.070,00 |

Financijska sredstva potrebna za otplatu kredita iz ove točke Programa  planiraju se osigurati iz slijedećih izvora:

- Tržnica d.o.o.  iz redovnog poslovanja                               1.545.070,00 kn.

Točka 11.

Sastavni dio ovog programa  su  grafički prilozi u kojima su prikazani objekti koji se planiraju graditi u 2006. godini na području Grada Pule:

- Primarni sustav javnih površina, javne rasvjete i prateće komunalne infrastrukture

- Sekundarni  sustav javnih površina, javne rasvjete i prateće komunalne infrastrukture

- Ostali primarni  i sekundarni sustav odvodnje otpadnih voda

- Sekundarni sustav za opskrbu pitkom vodom.

Točka 12.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od objave u "Službenim novinama Grada Pule", a primjenjuje se danom primjene Proračuna Grada Pule za 2006. godinu.

Klasa:

Urbroj:

Pula,

### GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

### PREDSJEDNIK

Denis Martinčić

O b r a z l o ž e n j e

- PRAVNI TEMELJ  ZA DONOŠENJE PROGRAMA GRADNJE

Temelj za donošenje ovog Programa je čl. 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu kojim je propisano da jedinica lokalne samouprave, u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja  donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, za jednogodišnje kalendarsko razdoblje.

- TEMELJNA PITANJA KOJA TREBA UREDITI PROGRAMOM

Programom gradnje potrebno je utvrditi opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavu opreme, kao i iskazati financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

- DOSADAŠNJA REGULATIVA

Sukladno do sada važećoj zakonskoj regulativi, gradnja objekta i uređaja komunalne infrastrukture bila je utvrđena Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru, koji je donesen na osnovu čl.11. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 30/94, br. 68/98 br.61/00 i br.32/02) i Zakonom o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 36/95, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01).

- SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Sredstva potrebna za provođenje ovog Programa osigurati će se za pojedine objekte i uređaje u proračunu Grada Pule sukladno dinamici izgradnje utvrđenoj ovim Programom i iz drugih izvora.

- POSLJEDICE KOJE ĆE NASTATI DONOŠENJEM OVOG PROGRAMA, A VEZANE ZA MATERIJALNI  POLOŽAJ GRAĐANA

Donošenjem ovoga Programa neće nastati financijske posljedice za materijalni položaj građana.

- OBRAZLOŽENJE SADRŽAJA PROGRAMA

Priprema i izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaćeni ovim Programom gradnje planiraju se graditi prema zahtjevima Mjesnih odbora, komunalnih poduzeća te prema obvezama iz Rješenja o komunalnom doprinosu i Ugovora o financiranju gradnje komunalne infrastrukture, a objekti i uređaji primarnog sustava javnih površina prema planu uređenja javnih površina i razvoja cestovne mreže Grada Pule (sukladno prostornim planovima, a u svrhu poboljšanja prometne protočnosti i sigurnosti na postojećim frekventnim prometnicama) te Planovima Hrvatske uprave za ceste i Županijske uprave za ceste u svrhu zajedničke izgradnje (gradnje i rekonstrukcije) državnih, županijskih i lokalnih cesta (ceste razvrstane prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste).

Uz točku 2.

Točkom 2. općenito je opisano što se podrazumijeva pod primarnim sustavom javnih površina, te su prikazani objekti i uređaji primarnog sustava javnih površina sa ukupnim planiranim iznosima potrebnim za njihovu izgradnju te izvori financiranja.

Uz točku 3.

U točci 3. općenito je opisano što se podrazumijeva pod sekundarnim sustavom javnih površina, te su prikazani objekti i uređaji sekundarnog sustava javnih površina koji se planiraju pripremati za gradnju i graditi tijekom trajanja ovog Programa sa iskazom ukupnih sredstava potrebnih za njihovu izgradnju.

Uz točku 4.

Točkom 4. iskazano je što se podrazumijeva pod programom gradnje primarnog sustava odvodnje otpadnih voda u 2006. god., ukupna vrijednost navedenih radova, te izvori financiranja.

Uz točku 5.

Točkom 5. iskazano je što se podrazumijeva pod programom gradnje sekundarnog sustava odvodnje otpadnih voda u 2006. god., ukupna vrijednost navedenih radova, te izvori financiranja

Uz točku 6.

Točkom 6. opisano je što se podrazumijeva pod primarnim sustavom opskrbe pitkom vodom. U tabelama su iskazani objekti primarnog sustava opskrbe pitkom vodom, čija se izgradnja planira  u razdoblju 2006. te ukupna vrijednost navedenih radova i izvori financiranja. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom dostavljen je od trgovačkog društva “Vodovod” d.o.o. Pula.

Uz točku 7.

Točkom 7. opisano je što se podrazumijeva pod sekundarnim sustavom opskrbe pitkom vodom. U tabelama su iskazani objekti sekundarnog sustava opskrbe pitkom vodom, čija se izgradnja planira  u 2006. godini, ukupna vrijednost navedenih radova, te izvori financiranja. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom dostavljen je od trgovačkog društva “Vodovod” d.o.o. Pula.

Uz točku 8.

Točkom 8. prikazani su planirani radovi groblja “Monte Giro” i groblja u Štinjanu, planirani iznosi te način i izvor financiranja.

Uz točku 9.

Točkom 9. prikazani su radovi na nabavci opreme kao osnove razvoja trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula u 2006. godini, planirani iznos, te način financiranja.

Uz točku 10.

Točkom 10. prikazani su planirana financijska sredstva potrebna za otplatu kredita za daljnji razvoj i poslovanje trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Pula u 2006. godini, planirani iznos, te način financiranja.

Uz točku 11.

Točkom 11. definirani su grafički prilozi koji čine sastavni dio Programa.

Uz točku 12.

Točkom 12. utvrđen je da Program stupa na snagu osam dana od objave u "Službenim novinama Grada Pule", a primjenjuje se danom primjene Proračuna Grada Pule za 2006. godinu.

PROČELNIK

Vladimir Žmak, dipl.oec.